---

Plan Assurance Qualité

du Projet :

---

Etape :

REFERENCE du DOCUMENT

PAQ du Projet :

Nom : input.doc 	Nb pages :  16

DESTINATAIRES

AGENDA DES REUNIONS

| Date | Réunions | Acteurs |
| --- | --- | --- |
|  | Initialisation du PAQ |  |

AVERTISSEMENT

Le Plan d’Assurance Qualité décrit les moyens à mettre en œuvre sur le projet (organisation, tâches, résultats,...), pour répondre aux exigences qualité.

Les commentaires présentés en caractères italiques sont destinés à faciliter la constitution du Plan d’Assurance Qualité et devront être effacés avant sa diffusion.

Sommaire

1. Présentation du projet

1.1 Description

1.2 Objectifs et enjeux du projet

1.3 Résultats attendus

1.4 Contraintes du projet

1.5 Risques encourus pendant le développement du projet

1.6 Typologie  du projet

2. Description de l’étape concernée par le PAQ

2.1 Tâches de l’étape

2.2 Livrables et résultats de l’étape

2.3 Dates clés

2.4 Objectifs de qualité

3. Organisation du projet

3.1 Maîtrise d’ouvrage

3.2 Maîtrise d’œuvre de RSI

3.3 Maîtrise d’œuvre déléguée de RSI

3.4 Instances du projet

3.5 Communication

4. Analyse des risques

5. Documents applicables et documents de la méthode

5.1 Documents du projet applicables à cette étape

5.2 Documents de la méthode

5.3 Documentation, support et assistance sur le projet

5.4 Gestion du PAQ

5.5 Terminologie

6. Planning

# Présentation du projet

## Description

Description succincte du projet, de son domaine d’application et de ses principaux objectifs quantitatifs (date début, date fin, charge, budget).

Description du projet

Description succincte :

Objectifs quantitatifs principaux de l’étape : Date de début : Date de fin : Charges MOE : MOA :

Coût global MOE : MOA : (y compris les coûts logiciels et matériel)

## Objectifs et enjeux du projet

<< Texte>>

Recensement rapide des objectifs du projet :

ex : promouvoir un nouveau produit bancaire.

de ses enjeux :

ex : répondre à la concurrence,

accroître la rentabilité.

.

## Résultats attendus

<< Texte>>

Identification des retours sur investissement du projet :

ex : Réduction des coûts de fonctionnement de 10%,

Augmentation des parts de marché de 5 %.

## Contraintes du projet

<< Texte>>

Contraintes internes :

ex : contraintes techniques,,

coûts et délais de mise en œuvre,

non conformité avec les paliers techniques,

performances, maintenabilité.

et contraintes externes :

ex : prendre en compte une modification de la réglementation légale.

respecter la réglementation Euro

## Risques encourus pendant le développement du projet

<< Texte>>

Identification des risques et propositions de solutions pour réduire ces risques. L’analyse des risques est effectuée au paragraphe 4 du Plan d’assurance qualité.

## Typologie  du projet

<< Texte>>

Typologie du projet qui permettra d’identifier les variantes du Plan type d’Assurance Qualité et d’effectuer une première personnalisation du PAQ.

Projet Logiciels Nationaux

Progiciels à intégrer

Projet nouveau

Refonte fonctionnelle d’une application

Evolution d’une application existante

Migration technique d’une application à iso-fonctionnalités

Projet technique

# Description de l’étape concernée par le PAQ

## Tâches de l’étape

Décrire le nouvel enchaînement des tâches, s’il n’est pas conforme à celui décrit dans le “ manuel de référence de la méthode de conduite de projet ”, (reprendre et modifier les schémas standards proposés dans l’annexe au PAQ ; griser les tâches déjà réalisées ou non retenues pour l’étape).

## Livrables et résultats de l’étape

Décrire les résultats retenus pour le projet (reprendre et mettre à jour la liste des résultats standards proposés dans l’annexe au PAQ ; supprimer les résultats déjà réalisés ou non retenus pour l’étape).

Un livrable est un document contractuel regroupant un ensemble de résultats produits par une ou plusieurs tâches de l’étape, ex : le dossier d’étude d’opportunité, le dossier CAPE/CCC, etc...

## Dates clés

Liste des principales dates clés de l’étape, du projet :

| Evénements | Date |
| --- | --- |
| Mise en application de la loi.... |  |
| Livraison d’un matériel |  |
| P.V. de réception provisoire signé |  |
| P.V. de réception définitif signé |  |

## Objectifs de qualité

Les objectifs qualité majeurs identifiés sont :

- Conformité du produit livré

- Maintenabilité et exploitabilité des produits

- Respect des coûts et des délais, visibilité relative à l’avancement des travaux

- Respect du plan d’assurance qualité

Le tableau suivant décrit pour les objectifs qualité majeurs du projet, les moyens qui seront mis en œuvre pour les atteindre ainsi que les types de contrôles prévisionnels permettant de s’assurer qu’ils sont atteints.

| Objectifs Qualité | Moyens mis en œuvre | Traçabilité |
| --- | --- | --- |
| Conformité des produits livrés | - Vérification et acceptation des documents de conception à chaque mise à jour. | - Fiches de relectures |
|  | - Références croisées du cahier des charges et de la conception générale - Revue de conception | - Tableau des références croisées - Compte rendu de revue |
|  | - Prototypage - Tests d’assemblage des composants - Tests de validation fonctionnelle - Recette technique - Recette utilisateur - Homologation du poste de travail - Homologation applicative | - Compte rendu de validation du prototype - Dossier de test d’assemblage des composants - Dossier de validation fonctionnelle - Dossier de recette technique - Dossier de recette utilisateur - P.V. de recette provisoire - Dossier d’homologation du poste de travail - Dossier d’homologation applicative |
| - Maintenabilité et exploitabilité | - Contrôle de la qualité de la réalisation - Analyse des performances - Evaluation de la sécurité du système développé | - Compte rendu de qualité - Plan d’action des optimisations - PV de validation de la sécurité |
| - Respect des coûts et des délais Visibilité de l’avancement des travaux | - Planification détaillée - Suivi d’avancement hebdomadaire - Suivi des actions et des points en suspens - Suivi des dates clés - Répartition formalisée des responsabilités et des rôles | - Planning - Suivi activité - Tableau de bord - PAQ - PAQ |
| - Respect du plan d’assurance qualité | - Audit de qualité | Compte rendu d’audit |

# Organisation du projet

Le bon déroulement du projet nécessite une formalisation des relations entre :

- le Maître d’ouvrage,

- le Maître d’œuvre  incluant les Etudes et la Production,

- et éventuellement la Maîtrise d’œuvre délégué.

(la sous-traitance est intégrée dans l’organisation de la MOE ou MOA)

Ce chapitre définit précisément le rôle des principaux acteurs et leurs relations (si possible sous forme de schéma).

## Maîtrise d’ouvrage

Direction de la Maîtrise d’ouvrage : représentant de la direction investi d’un pouvoir de décision nécessaire aux arbitrages.

Chef de projet maîtrise d’ouvrage responsable :

- des relations avec la Maîtrise d’œuvre,

- de la validation des documents émis par la Maîtrise d’œuvre,

- des recettes utilisateurs,

- du suivi global de l’avancement du projet.

Equipe projet maîtrise d’ouvrage sous la responsabilité du chef de projet maîtrise d’ouvrage.

|  | Nom | Entité |  | Disponibilité requises | Disponibilité effective |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction de la Maîtrise d’ouvrage |  |  |  |  |  |
| En cas d’absence |  |  |  |  |  |
| Chef de projet maîtrise d’ouvrage |  |  |  |  |  |
| En cas d’absence |  |  |  |  |  |
| Equipe projet maîtrise d’ouvrage comptabilité statistiques administration des données recette utilisateurs ... |  |  |  |  |  |

## Maîtrise d’œuvre de RSI

Direction de la Maîtrise d’œuvre : représentant de la direction investi d’un pouvoir de décision nécessaire aux arbitrages.

Cette fonction est couramment assumée soit par le chef de service ou le chef de division responsable du domaine fonctionnel.

Chef de projet MOE responsable :

- de la bonne exécution du projet,

- de la qualité du produit final.

- Production responsable :

- de l’exploitabilité du produit final,

- de la mise en exploitation du produit final.

Equipe projet Etudes sous la responsabilité du Chef de projet MOE.

Structure qualité vérifiant l’efficacité et le bon déroulement des actions qualité

Expertises : aides et conseils aux chefs de projet.

|  | Nom | Entité |  | Disponibilité requises | Disponibilité effective |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction de la Maîtrise d’oeuvre |  |  |  |  |  |
| En cas d’absence |  |  |  |  |  |
| Chef de projet MOE |  |  |  |  |  |
| En cas d’absence |  |  |  |  |  |
| CSIO |  |  |  |  |  |
| En cas d’absence |  |  |  |  |  |
| Equipe projet Etudes |  |  |  |  |  |
| Consultant fonctionnel |  |  |  |  |  |
| Consultant technique |  |  |  |  |  |
| Expertises |  |  |  |  |  |
| Audit projet |  |  |  |  |  |
| PAQ |  |  |  |  |  |
| Planification |  |  |  |  |  |
| Sécurité |  |  |  |  |  |
| Réseau/Télécom |  |  |  |  |  |

## Maîtrise d’œuvre déléguée

Direction de la Maîtrise d’œuvre déléguée : représentant de la direction investi d’un pouvoir de décision nécessaire aux arbitrages en matière de coûts et de délais (ne concerne que les délégations de maîtrise d’œuvre internes à RSI, ne concerne pas la sous-traitance externe).

Chef de projet MOE responsable :

- de la bonne exécution du projet,

- de la qualité du produit final.

|  | Nom | Entité | Disponibilité requises | Disponibilité effective |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Direction de la Maîtrise d’oeuvre |  |  |  |  |
| En cas d’absence |  |  |  |  |
| Chef de projet MOE |  |  |  |  |
| En cas d’absence |  |  |  |  |

## Instances du projet

Le comité de pilotage

Sa fréquence est en général mensuelle.

Son rôle entre autres est de :

- décider des actions stratégiques du projet,

- faire le point d'avancement de chaque plan opérationnel en cours,

- prononcer la validation des fournitures produites.

|  | - Nom | - Entité |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Président |  |  |  |
| - Maîtrise d’ouvrage |  |  |  |
| - Maîtrise d’oeuvre |  |  |  |
| - Rapporteur |  |  |  |
| - Périodicité de réunion |  |  |  |

- Le comité de projet

- Sa fréquence est en général hebdomadaire.

- Son rôle est de :

- faire le point des plans d'action opérationnels en cours,

- isoler tout point de blocage ou de difficulté,

- examiner les fiches d’incident en instance,

|  | Nom | Entité |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Animé par |  |  |  |
| Rapporteur |  |  |  |
| Périodicité de réunion |  |  |  |

## Communication

Tout compte rendu sans remarques ou retours sous les 5 jours ouvrés suite à sa diffusion sera considéré comme validé.

Tout mail sans réponses sous les 5 jours ouvrés suite à sa diffusion sera considéré comme accepté par les destinataires.

Tout livrable devra être validé dans un délai maximum de 10 jours ouvrés, sans réponse, il sera validé de fait ; il en sera fait état au cours du comité de projet suivant la date fin de validation

L’utilisation de la messagerie doit être réservée à la réservation de date pour des réunions, à la diffusion de document, à des informations diverses  sur le projet. Il doit être privilégié l’utilisation du téléphone et du contact direct pour régler au plus tôt les divers problèmes pouvant se présenter.

# Analyse des risques

L’analyse des risques consiste à identifier l’ensemble des risques internes ou externes qui peuvent avoir une influence sur le projet. Le recensement des risques associé à leur analyse, permet de prendre les dispositions qui permettent de pallier ou d’atténuer les conséquences sur le projet. Ces dispositions spécifiques seront consignées dans le plan qualité.

Les tableaux présentés ci-dessous doivent être remplis en notant le niveau estimé pour chaque rubrique. L’échelle de valeur va de 1 à 5 et il est proposé quelques exemples de notation. Le risque associé à la note est calculé automatiquement par complément à 5. Ainsi, une note faible égale à 2 entraînera un risque 3 ; une bonne note de 5 entraînera un risque 0.

# Documents applicables et documents de la méthode

## Documents du projet applicables à cette étape

Un document applicable est soit un document externe au projet (ex : exigences réglementaires ou légales), soit un document produit par une des étapes précédentes de ce projet.

| Titres | Référence | Version | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Dossier d’Etude d’opportunité |  |  |  |
| Règles légales |  |  |  |

## Documents de la méthode supports de ce PAQ

Identification des documents de la méthode  dont l’application est obligatoire

| Titres | Resp. | Site | Domaine |
| --- | --- | --- | --- |
| Manuel de référence de la conduite de projet |  | CDP | Conduite de projet |
| Annexe au plan d’assurance qualité |  | CDP | Conduite de projet |
| Autre document adapté au projet, par exemple variante Logiciels Nationaux |  |  |  |

## Autres documents préconisés

Identification des documents généraux dont l’application est soit obligatoire, soit conseillée.

Ce sont les procédures, les manuels opératoires, les guides techniques.

| Titres | Resp. | Site | Domaine |
| --- | --- | --- | --- |
| Achats (prestations de services, forfait, matériel, logiciel) |  |  | Achats |
| Acteurs et instances |  |  | Conduite de projet |
| Administration des données |  |  | Conduite de projet |
| Appel d’offres |  |  | Conduite de projet |
| Contrôle du processus (revues, tests, recettes, homologations, bilan de projet) |  |  | Conduite de projet |
| Demande de corrections et d’évolutions |  |  | Conduite de projet |
| Demande de ressources |  |  | Conduite de projet |
| Estimation des charges et des coûts |  |  | Conduite de projet |
| Gestion de la configuration logiciel |  |  | Conduite de projet |
| Gestion documentaire |  |  | Conduite de projet |
| Homologation industrielle du poste de travail (HISPDT) |  |  | Mise en production |
| Planification et suivi |  |  | Conduite de projet |
| Préparation de la mise en production (DTA) |  |  | Mise en production |
| Sécurité |  |  | Sécurité (procédures) |

## Gestion du PAQ

L’initialisation du Plan Assurance Qualité se fait en règle générale au début de chacune des grandes étapes du projet.

Sa mise en application se traduit par les actions suivantes :

- initialisation d’un numéro de version (cf. Fichier/Propriétés/Personnalisé/Version),

- rédaction du PAQ les chefs de projet MOA et MOE et la prod

- présentation du PAQ à la MOA, et signature de la MOA et MOE pour approbation,

- diffusion aux membres du Comité de Pilotage du projet et à l'équipe projet

- En cas de non respect du Plan Assurance Qualité, le Chef de projet MOE examine la cause :

- non-connaissance de la disposition,

- non-prise en compte de la disposition sans raison valable (aucune dérogation accordée),

- disposition inapplicable pour le cas spécifique constaté,

- difficulté de suivi de la disposition du fait de sa “lourdeur” ou du caractère inadapté au contexte du projet,

- disposition inapplicable de façon générale.

- A la suite de cette analyse trois types d’action peuvent être engagés :

- action corrective pour les deux premiers cas, par rappel de la disposition non respectée et demande de correction à la personne concernée. Un suivi de la correction sera effectué par le Chef de projet,

- accord d’une dérogation pour le cas rencontré. Celle-ci est enregistrée par le Chef de projet MOE,

- modification du Plan Assurance Qualité.

- Des modifications du Plan Assurance Qualité peuvent être effectuées au cours de chacune des étapes, et la gestion de ces modifications respectera les règles définies dans la procédure “ gestion documentaire ”.

## Terminologie

Terminologie spécifique au projet. ( définition de termes, de l’explication de sigle, etc.)

| Intitulé | Définition/explication |
| --- | --- |
| PAQ | Plan d’assurance qualité |
| MOA | Maîtrise d’ouvrage |
| MOE | Maîtrise d’oeuvre |
| CP MOE | Chef de projet de la Maîtrise d’œuvre |
| CP MOA | Chef de projet de la Maîtrise d’ouvrage |
| CSIO | Chargé des systèmes d’informations opérationnels |
| PRT | Production |
| RSI | Réseau et système d’informations |
| SGX | Services généraux |

# Planning

Planning présenté sous la forme d’un Gantt avec :

- les charges prévisionnelles par sous projet,

- les charges globales.